แบบฟอร์มเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ต่อคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ชื่อโครงการ

งานศึกษาวางแผนแม่บท สำรวจออกแบบ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดบางพระ และชายหาดทะเลศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- ข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง

2.1	สภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณที่ตั้งโครงการ (สถาพปัญหา สาเหตุการกัดเซาะ ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เป็นต้น)

…………ชายหาดบางพระ และชายหาดบริเวณเกาะลอย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเทศกาล จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวน เพื่อพักผ่อนริมชายหาด แต่ชายหาดดังกล่าวประสบปัญหาการกัดเซาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหินใหญ่มาเรียงริมชายฝั่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะ สามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สอดคล้องกับบริบทการใช้งานพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้มีหนังสือขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการเสริมทรายชายหาด ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย     ……...

  - ระดับความรุนแรง

- ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณที่ตั้งโครงการ (อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบ GIS
http://tcs.dmcr.go.th/dmcr/v2/router?page=coastalstatus )

พื้นที่การกัดเซาะรุนแรง

- ข้อมูลของหน่วยงานที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมลงรายพื้นที่

………เทศบาลขอความอนุเคราะห์ให้กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสภาพชายหาดบางพระ…...…

2.3	ระยะทางการกัดเซาะในบริเวณที่ตั้งโครงการ (เมตร)

……………………3,200 เมตร…………………………………………………………………………………………...

2.4	โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเดิม ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

………กำแพงหินทิ้งริมชายฝั่ง...……

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

……สำรวจออกแบบแก้ไขปัญหากัดเซาะชายหาดบางพระและชายหาดทะเลศรีราชา ด้วยการเสริมทราย……………………

- ที่ตั้งของโครงการ

4.1	ที่ตั้งโครงการ (หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)

ชายหาดบางพระ และชายหาดทะเลศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  - พิกัดโครงการ (ระบบพิกัด UTM WGS 1984) พร้อมแสดงแผนที่มาตราส่วน 1: 4,000 (แสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ)

บริเวณชายหาดบางพระ

จุดเริ่มต้น

Latitude 13.220203

Longitude 100.936265

จุดสิ้นสุด

Latitude 13.206701

Longitude 100.935092

บริเวณชายหาดศรีราชา

จุดเริ่มต้น

Latitude 13.180039

Longitude 100.928011

จุดสิ้นสุด

Latitude 13.169179

Longitude 100.9324668

  - ระยะทางตามแนวชายฝั่งของโครงการ (ระยะโครงสร้าง รวม 2 พื้นที่ 3,200 เมตร

พื้นที่แรก คือบริเวณสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ เขตเทศบาลบางพระกำหนดวางแผนแม่บท จากปากคลองด้านทิศใต้ของสวนสาธารณะ ขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าสู่เขตอบต.บางพระ ถึงบริเวณสายธารรีสอร์ท ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

พื้นที่สอง คือบริเวณสวนสุรศักดิ์มนตรี หรือสวนสุขภาพศรีราชา ใกล้กับท่าเรือเกาะลอย เริ่มจากสุดเขตสวนสาธารณะด้านทิศใต้ติดกับคลองระบายน้ำ ขึ้นมาทางด้านทิศเหนือถึงโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร

- ประเภทของโครงการ

โครงการเพื่อทราบ

กลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ไม่มีโครงสร้าง)

โครงการเพื่อพิจารณา

กลุ่มที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนบหลักฐานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบแล้ว)

กลุ่มที่ 4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

( ในกรณีเป็นโครงการที่มีการก่อสร้าง ) มีแบบแปลนการก่อสร้าง (โปรดแนบเอกสารประกอบ); ไม่มีแบบแปลน.

- ข้อมูลระบบกลุ่มหาดบริเวณที่ตั้งโครงการ

6.1	ระบบกลุ่มหาดหลัก/ระบบกลุ่มหาด/ระบบหาด (อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบ TCS http://tcs.dmcr.go.th/dmcr/v2/router?page=coastalstatus หรือ https://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/)

6.2	ลักษณะทางกายภาพบริเวณที่ตั้งโครงการ

(หาดหิน/หาดโคลน/หาดทราย/หาดโคลนปนทราย/หาดทรายปนโคลน/หาดทรายปนหิน/ปากแม่น้ำหรือปากคลอง 
ข้อมูลธรณีสัณฐาน เช่น  แผนที่ประกอบถ้ามี )

หาดทราย

- ความสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบ GIS (https://tcs.dmcr.go.th/dmcr/v2/router?page=erosionsolveline)

ตามฐานข้อมูลระบุเป็นการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นหลัก และมีการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติเป็นบางพื้นที่

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชายหาดบริเวณที่ตั้งโครงการ (ท่องเที่ยว จับสัตว์น้ำ ที่จอดเรือ วิถีชีวิต)

…………………………………ท่องเที่ยว /จับสัตว์น้ำ…………….......…………………………………………………………………

- ข้อมูลสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดี (รัศมีจากโครงการออกไป 500 เมตร)

………………………………ไม่มี……………….......………………………………………………………

- ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ (รัศมีจากโครงการออกไป 500 เมตร)

……………………………ไม่มี……………………………………….......…………………………………………………

- ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ในบริเวณที่ตั้งโครงการ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่รักษาพืชพันธุ์ เขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกำหนด พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ระบบนิเวศที่มีความอ่อนไหว และเปราะบาง)

……………………………ไม่มี………………………….......……………………………………………………

การดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงาน (หากโครงการอยู่ในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่)

ได้รับการอนุญาตแล้ว (แนบหลักฐาน)  อยู่ระหว่างการขออนุญาต (แนบหลักฐาน)   ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาต

- แผนงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงความคิดเห็นของประชาชน(ระบุระยะเวลา วันเริ่มและวันสิ้นสุดโครงการ พร้อมแผนงานโดยสรุป)

………ต.ค. 68 – มี.ค.70………(540 วัน)……………………

- งบประมาณ (พิจารณาเฉพาะงบประมาณที่จะดำเนินการปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป)

13.1 แหล่งงบประมาณ

มีแหล่งงบประมาณ

(1) งบปกติ               โปรดระบุ.........งบลงทุนของกรมเจ้าท่า.......

(2) งบประมาณจังหวัด โปรดระบุ..............................................................................................................

(3) งบประมาณอื่น ๆ    โปรดระบุ..............................................................................................................

ยังไม่มีแหล่งงบประมาณ และต้องการขอรับการสนับสนุนจาก..............................................................................

13.2 วงเงินงบประมาณ

| งบประมาณ | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,000,000 บาทระยะ 540 วัน | 4,000,000 บาท | 16,000,000 บาท |  |  |

- มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

……………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………………………

- เจ้าของโครงการ

กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า

โทรศัพท์ : 02 233 1311 ต่อ 208, 286

อีเมลล์   :  jedi845@yahoo.com

jiratlak@udel.edu

หมายเหตุ

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในข้อที่มีเครื่องหมาย *

2. โครงการที่เข้าข่ายเพื่อเสนอเข้าคณะทำงาน ได้แก่

2.1 โครงการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่หน่วยงานได้ดำเนินการเสนอคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่หน่วยงานได้ดำเนินการเสนอคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 หากโครงการดำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์

- ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตแล้ว หรือ
		- ต้องอยู่ระหว่างการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาต หรือ

- ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ

3. แหล่งงบประมาณ

3.1 งบปกติ : งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

3.2 งบประมาณจังหวัด : งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

3.3 งบประมาณอื่น ๆ : งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอก
         งบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่น ๆ